**주간 팀 보고서**

5조 B711225 성민재

5조 B911400 박수민

5조 B911405 윤태인

**4/4(월)~4/10(일)**

**- 진행 사항-**

**· 성민재**

1. MY SQL 개발 환경 설정

2. 요구 사항 분석에 따른 관계형 모델 작성

**· 박수민**

1. Unity 3D 개발 환경 설정

2. Animation에 활용될 캐릭터 Asset 선정 및 결제

3. Unity 내에서 애니메이션 연결을 통한 기본적인 걸음걸이 구현

(지속적으로 수정 예정)

**· 윤태인**

1. React 개발 환경 설정

2. React 로그인 컴포넌트 구현

**-진행 사항 설명-**

Asset의 기본 Animation을 이용한 걸음걸이만을 구현한 것이므로,

앞으로 올바른 걸음걸이를 분석한 결과를 토대로 Animation을 수정할 계획입니다.

웹사이트 내에서 로그인을 위한 시각적인 부분을 구현하였으며, 추후 DB 및 Django와 연동하여 실제 로그인 기능을 수행할 수 있도록 Develop해 나아갈 예정입니다.

**-다음 진행 예정 사항-**

1. Animation의 걷는 영상을 Web에서 볼 수 있도록 연동 후 시각화하기

2. Django와 Unity 연동 방법 학습 및 실행

3. 관계형 모델을 base로 DB table 구현

4. Django와 MY SQL 연동 방법 학습 및 실행

5. React 회원가입 컴포넌트 구현

6. Django와 React 연동 방법 학습 및 실행